## Slide 1
单位内部信息管理系统
项目建设情况汇报
汇报人：信息中心
2026年8月

## Slide 2
一、项目背景
2
单位内部信息管理系统
传统办公模式下的主要痛点
— 人员信息分散管理：员工档案以纸质或Excel形式分散保存，查询效率低，更新不及时
— 表单收集靠人工：工资条、考核表、信息采集等需逐个发邮件/微信群收集，汇总耗时
— 审批流程纸质化：请假、报销、用章等申请需纸质流转，审批进度不透明，追溯困难
— 数据重复录入：员工每次填表都需重复填写姓名、部门等基础信息，体验差、易出错
— 信息安全隐患：邮件和微信群传输敏感信息，缺乏权限管控和操作审计
目标：建设统一的内部信息管理系统，实现人员档案数字化、审批流程在线化、表单收集智能化

## Slide 3
二、系统概览
3
单位内部信息管理系统
系统已实现的核心功能模块
人员档案管理
全员电子档案，支持自定义字段、简历智能识别建档
OA流程审批
请假/报销/用章/出差四类流程，动态审批链路，退回修改
智能表格
上传文档自动识别字段，下发填写，原模板导出，一站式收集
组织架构
单位/部门/岗位/职级体系管理，审批人自动匹配
通知公告
在线发布通知，已读未读跟踪
系统安全
RBAC权限管控，密码策略，账号锁定，操作审计
技术架构：Python FastAPI + Vue 3 + SQLite | 单进程部署，支持内网服务器

## Slide 4
三、功能演示
4
单位内部信息管理系统
现场操作演示以下核心流程
1
人员档案
查看人员档案 → 上传简历自动识别填充 → 人事批量导入建档
2
流程审批
发起请假申请 → 部门领导审批 → 人事审批 → 查看流转进度
3
智能表格
上传Word文档 → 智能识别字段 → 标注配置 → 下发填写 → 收集导出
（现场打开系统网页进行操作演示）

## Slide 5
四、现存问题
5
单位内部信息管理系统
历史数据不完整
部分早期通过接口创建的智能表单缺失源文件，无法导出原模板，需逐步补传
PDF处理能力有限
PDF文档已支持上传识别和标注，但预览渲染和回填精度仍需优化
移动端未适配
系统主要面向PC端，手机/平板访问时部分页面布局和交互体验不佳
缺少消息推送
流程待办、填写任务通知仅依赖登录后查看，无邮件/短信主动推送
数据量承载
当前使用SQLite，高并发场景下需迁移至PostgreSQL/MySQL以保障性能
以上问题均已纳入近期迭代计划，不影响系统核心功能的正常使用

## Slide 6
五、未来展望
6
单位内部信息管理系统
近期计划（1-3个月）
— 消息通知：流程待办、填写任务到期前自动发送邮件提醒
— 智能表格增强：到期催办、数据交叉校验、移动端适配
— 报表统计：人员结构分析、流程效率统计、可视化看板
中期计划（3-6个月）
— 审批流集成：与OA系统对接，支持自定义审批流程和电子签章
— 智能模板市场：内置入职、调岗、请假等常见表单模板，一键发放
— 数据迁移：数据库迁移至PostgreSQL，支撑更大规模并发使用
长期目标
AI语义理解 + 跨部门数据联动 + 国密加密审计，打造安全、智能、高效的单位信息化平台

## Slide 7
总结
已完成
人员档案、OA审批、智能表格、组织架构等核心模块全部上线，可投入实际使用
已保障
权限校验、密码策略、路径防护等安全机制全面覆盖，满足内网部署要求
下一步
完善消息通知、移动适配、报表统计，逐步推进AI智能化与跨系统集成
请领导批示，谢谢！